Gmina SŁUPIA kONECKA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o szacowanej wartości przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 225 000 euro Budowa gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków

Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.Dz. U. z 2018, poz.1986. ze zm.)

Zatwierdzam:

Wójt Gminy SłupiaKonecka

Robert Wielgopolan

Słupia,02.04.2019r.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

# ZP.271.1.2019

# 1.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

- Gmina Słupia Konecka Słupia 30A 26-234 Słupia

NIP Gminy Słupia Konecka: 6581939790

REGON Gminy Słupia Konecka: 291010702

tel. (41)3911147

fax (41)3911148

godziny urzędowania : 7:30-15.30

e-mail:bip@slupiakonecka.pl

adres strony internetowej www.slupiakonecka.biuletyn.net

2.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1.Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „przetarg nieograniczony” art. 39 -46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tj.Dz. U. z 2018 r.1986 ze zm..) zwanej dalej ustawąPzp, aktów wykonawczych do ustawy PZP oraz  niniejszej specyfikacji  istotnych warunków zamówienia . Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy.

2.2. Miejsce publikacji ogłoszenia  o przetargu:

-Biuletyn Zamówień Publicznych-Ogłoszenie nr 532929-N-2019 z dnia 03.04.2019 r.  
-strona internetowa Zamawiającego-www.slupiakonecka.biuletyn.net

-tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oryginał  SIWZ zatwierdzony własnoręcznym podpisem  Wójta Gminy  znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Słupia. W wersji elektronicznej SIWZ udostępniona jest na stronie zamawiającego i może być przekazywana nieodpłatnie wykonawcom w formie elektronicznej (e-mail).Integralną część SIWZ stanowią :Załączniki wyszczególnione w rozdziale 23.

2.3.Postępowanie dotyczy zamówienia  realizowanego w dwóch  etapach–szczegółowy podziału  opis w pkt.3.SIWZ

Wszelkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. 
Należy wypełnić ściśle według wskazówek te załączniki, które podlegają wypełnieniu.

Wykonawca powinien śledzić na bieżąco stronę internetową Zamawiającego.

3.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1 Przedmiotem  zamówienia  jest  Budowa  gminnej mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków

3.1.1.Rodzaj zamówienia : Roboty  budowlane

##### 3.2.Nazwa nadana zamówieniu:

„Budowa gminnej mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków „

##### 3.3 Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia, objęty niniejszym postępowaniem, podzielony został na dwa etapy realizacjii dotyczy:

ETAP I zamówienia:Budowamechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z  częścią infrastruktury,którego zakres wynika z PRZEDMIARU ROBÓT OPT-10-001,OPT-10-002,OPT-10-003,OPT-10-004 oraz Projektu Budowlanego Tomy od I-VI (zał. Nr8)

ETAP II zamówienia:Budowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z  infrastrukturą,której zakres wynika z PRZEDMIARU ROBÓT OPT-10-005Projektu Budowlanego Tomy VII (zał. Nr8)

##### 3.4.Szczegółowy opis zamówienia:

##### Przedmiotem zamówienia jest budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 141/3,143/3 w obrębie ewidencyjnym  i jednostce ewidencyjnej Słupia , o przepustowości 240 m3/d.

Teren przeznaczony pod lokalizację obiektów nie znajduje się w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodziąani w obszarze zagrożonym osuwiskami. Działki nie znajdują się również w obrębie eksploatacji górniczej, nie są także wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie na podstawie innych ustaleń.

W ramach zamówienia należy wykonać następujące obiekty:

1.budynek techniczny

2. stacja zlewczaFek-PAK

3.budynek mechanicznego  oczyszczania ścieków

4.pompownia ścieków surowych- obiekt podziemny

5.bioreaktory2 szt.

6.taca najazdowa i punkt zlewny

7.zbiorniki uśredniające  ścieków dowożonych

8.zbiornik osadu

9.zbiornik osadu

10.plac postojowy

11.wiata na  osad odwodniony

12.instalacja oświetlenia  teren.

3.5.Do zadań Wykonawcy należy również:

1)	Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

2)	Obsługa geodezyjna oraz przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

3)	Przeprowadzenie prób eksploatacyjnych, przeprowadzenie rozruchu, próbnej eksploatacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

a) Przeprowadzenie badań, potwierdzających zgodność jakości ścieków z obowiązującymi przepisami oraz pełne bezpieczeństwo jakości osadów,

b) Kompletne wyposażenie oczyszczalni ścieków w instrukcje i urządzenia BHP i P-poż.,

c) Wykonanie kompletu wymaganych przepisami prawa budowlanego oraz warunkami eksploatacji oczyszczalni ścieków dokumentów, w tym:

◦	instrukcja BHP,

◦	instrukcja eksploatacji,

◦	instrukcja stanowiskowa,

◦	dokumentacja techniczno-rozruchowa urządzeń

◦	wypełnione karty gwarancyjne maszyn i urządzeń,

◦	karty eksploatacyjne maszyn i urządzeń prowadzone od momentu pierwszego ich uruchomienia, zawierające m.in. (dziennik rozruchu, sprawozdanie z rozruchu i próby eksploatacyjnej,  dokument przeszkoleniapracowników.

Opracowanie i uzyskanie wszelkich innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Obecnie działki przeznaczone pod budowę oczyszczalni stanowiąugór część przeznaczona pod budowę oczyszczalni wolna jest od drzew.

3.6.Przedmiot umowy może podlegać modyfikacji, jeżeli w toku wykonywania robót okaże się, że dokumentacja projektowa zawiera wady, których nie można było stwierdzić przed zawarciem umowy  a których istnienie uniemożliwia wykonywanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.  W takim przypadku, przy udziale NadzoruInwestorskiego- Strony ustalą zakres robót zaniechanych, dodatkowych i zakres robót zamiennych a zmodyfikowany sposób świadczenia Wykonawcy określą  w aneksie do umowy.

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej.

Koszty przeprowadzenia wizji i  opracowania oferty ponosi Wykonawca

Szczegółowo przedmiot zamówienia oraz zakres robót i obowiązków Wykonawcyokreślająniżej  wyszczególnione opracowania:Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w dokumentacji ,z zapewnieniem najwyższych standardów i zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami.

1. Projekt architektoniczno – budowlany w VII TOMACH – Budowa mechaniczno—biologicznej

oczyszczalni ścieków wraz z dokumentacją  rysunkową załącznik nr 8do SIWZ;

2. Projekt zagospodarowania terenu – Budowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków

Załącznik8do SIWZ;

3. Pozwolenie na budowę – oczyszczalnia ścieków – załącznik nr 9do SIWZ;

4. Przedmiar robót–załącznik nr 10do SIWZ

5. Specyfikacja  Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  załącznik nr 8

6. 	Wzór  umowy –załącznik nr 7do SIWZ

Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu sięz dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.Wszystkie elementy ujęte w przedmiarze, a nie ujęte w projekcie, na rysunkach, lub ujęte w projekcie, na rysunkach, a nie ujęte w przedmiarze, winny być traktowane tak, jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów.

3.7.Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV

45000000-7	Roboty budowlane

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45252100-9	Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji   ściekowej

45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach

3.8.Informacja o współfinansowaniu zamówienia ze środków zewnętrznych:

Zadanie, będące przedmiotem niniejszego zamówienia, dotyczy przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu pn.” Gminna  oczyszczalnia ścieków” będącego przedmiotem aplikacji w ramach Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

3.9.Rozwiązania równoważne:

W dokumentacji projektowej mogą występować znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub źródło towarów a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia opisujące przedmiot zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie są one wiążące, dlatego należy je traktować, jako minimalne i można dostarczyć elementy równoważne opisywanym, których charakterystyka nie jest gorsza niż parametry urządzeń czy materiałów podanych w opracowaniach projektowych.

Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi, na etapie realizacji zamówienia. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót.

Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, w tym zgodę projektanta na zmiany, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ. Zaleca się sporządzenie zestawienia rozwiązań równoważnych w formie tabeli i załączenie jej do oferty. Jeżeli oferta nie będzie zawierała żadnego dokumentu wskazującego na zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązańrównoważnych Zamawiający uzna, że Wykonawca nie przewiduje zastosowania rozwiązań równoważnych.

Wykonawca jest zobowiązany  wykonać  przedmiot umowy z materiałów własnych.

Wykonywanie robót, odbiory częściowe oraz organizację (BHP, ppoż, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy  i przepisy.

3.10.Informacja o obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

a) Określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:

Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności

a) prace ogólnobudowlane,

b) prace konstrukcyjno – budowlane, montażowe,

c) obsługujące koparkę,

d)prace ziemne,

e) prace instalacyjno – kanalizacyjne,

f)prace związane z sieciami i instalacjami elektrycznymi, automatyki i sterowania,

g)roboty drogowe.

W przedmiotowym zamówieniu wykonywanie czynności w zakresie realizacji zamówienia polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).Stosownie do art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu robót budowlanych, będących przedmiotem zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę- zgodnie z art.29 ust.3a. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę obowiązku, określonego powyżej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie.

Ilości pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność dokumentacji projektowej. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymienić tych zgłoszonych przed podpisaniem umowy.

Do pracowników podwykonawców zapisy o  pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio.

1) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.10

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.

wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.

wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

2) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.10 czynności w trakcie realizacji

zamówienia:

- wykaz osób, które będą wyznaczone do wykonywania konkretnych czynności

w ramach realizacji zamówienia (imiona i nazwiska osób oraz rodzaj wykonywanej

czynności);

• oświadczenieWykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy  . Oświadczenie składane jest przed podpisaniem UMOWY (zgodnie z wytycznymi zawartymi w opinii zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych-www.uzp.gov.pl) .

•- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w takcie realizacji zamówienia czynności których dotyczy w/w oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 8 z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu – powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

3)Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.10 a czynności Zamawiający

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości

określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie

przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez

zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących wskazane czynności w punkcie 3.10 a.

4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę

lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową

Inspekcję Pracy.

3.11.Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

3.12.Informacja o możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

3.13.Informacja o możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.14.Informacja o zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.15.Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych i dostępności dla wszystkich użytkowników

Zamawiający dokonał analizy przedmiotu zamówienia pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych i ustalił, iż w przedmiotowym zamówieniu nie zachodzi potrzeba określania szczegółowych wymagań w tym zakresie.

# 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania całego zamówienia –do dnia 15maja2020r., przy czym terminy poszczególnych etapów jn.

4.1.Termin realizacji zamówienia:	dla I etap do 01 marca 2020 r.

4.2.Termin realizacji zamówienia:	dla II etapdo15maja2020r.

Przez termin wykonania zamówienia Zamawiający rozumie odbiór robót po rozruchu technologicznym i osiągnięciu przez oczyszczalnię założonych parametrów, potwierdzony protokołem odbioru bez uwag.

# 5. OKREŚLENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:

5.1.zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze

wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,

5.2.złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

5.3. Warunki udziału w postępowaniu.

5.3.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia, a wskazany wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane w SIWZ dokumenty w zakresie:

a)spełnienia warunków udziału w postępowaniu

b)nie podlegają wykluczeniu;

c)potwierdzenia spełnienia warunków  przedmiotowych udziału w postępowaniu.

Oświadczenia o którym mowa w pkt.5.3.1 należy złożyć na wzorach załącznikach do SIWZ, załącznik nr 3w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 2dot.przesłanek wykluczenia z postępowania.

5.3.2.	Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że:

a)	w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający mógł zapoznać się z dokumentami;

b)	w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować aby Zamawiający uwzględnił te dokumenty;

c)	w odniesieniu do Wykonawcy który w świetle przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy podlega wykluczeniu,  Zamawiający dopuszcza self – cleaning. W sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania - istnieje możliwość przedstawienia przez tego Wykonawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności w tym, że:

1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę,

2) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu; w takim przypadku Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia Wykonawcy.

d)	Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy do przedłożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.

5.4.Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia;

5.4.1.kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie,wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenia

5.4.2. zdolności technicznej lub zawodowej.

W ramach badania zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy do wykonania zamówienia Zamawiający określa następujące warunki

a) wykaz wykonanych robót

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowiebądź przebudowie lub modernizacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o wartości  robót nie mniejszej niż 2 mln PLN brutto (słownie: dwa miliony złotych brutto).

Do  każdej  pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zamawiający nie dopuszcza sumowania wymagań stawianych  w zakresie doświadczenia  przez partnerów konsorcjum,wymóg ten dotyczy każdego konsorcjanta z osobna.

b)    wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla n/w osobami:

•	jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budowami o specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie  wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku  Wykonawców zagranicznych -uprawnienia budowlane do  kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych

•	jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych wodociągowych i kanalizacyjnychlub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie  wcześniej obowiązujących przepisów,a w przypadku  Wykonawców zagranicznych -uprawnienia budowlane do  kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych

•	jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie  wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku  Wykonawców zagranicznych -uprawnienia budowlane do  kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych .

Osoby winny  posiadać  minimum 5-letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji

technicznych w  budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót dla danej

specjalności,które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Wymagana jest bezwzględna obecność kierownika budowy na terenie budowy.

Do oferty w stosunku do kierownika robót należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego  który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 marca 2008 r.  o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15stycznia 2016r. ze zm.) przynależność do  właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego.

Uwaga:

1. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725.).

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Zamawiający dopuszcza łączenie specjalności przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej 1 osobę posiadającą wszystkie wyznaczone uprawnienia lub kilka osóbposiadających jedno  lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi  wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami.

5.4.3.sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Na potwierdzenie należy złożyć:

a)	informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,

w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż

3 000 000,00 PLN środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości

b)  Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest na kwotę nie mniejszą niż 3.000 000,00 PLN.

Wykonawca  przedłoży Zamawiającemu ważną polisę OC Wykonawcy na cały okres realizacji zamówienia przed podpisaniem umowy. Przedkładana polisa musi potwierdzać ubezpieczenie Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą, niż3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony zł),wraz z kserokopią dowodu opłacenia oraz ogólnymi  warunkami ubezpieczenia(ewentualnie kserokopie odnowień ubezpieczenia na  7 dni przed zakończeniem obowiązywania ubezpieczenia).

Wymogi w zakresie oświadczenia składanego wraz z ofertą o udostępnieniu zasobów przez inny podmiot;

I.	Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

II.	W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.	W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a)	zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b)	sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c)	zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d)	czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

e)	Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w pkt a)-d) oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty o których mowa w pkt. 5.4.4 SIWZ w odniesieniu do tych podmiotów.

IV.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa wpunkcie  5 .4.3.I.niniejszego rozdziału, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa wpunkcie 5.4.3.

5.4.4. braku podstaw wykluczenia:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy , którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1  i 8 ustawy i w tym zakresie wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie;

a)	art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U.2019  poz.243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U.2017 r. poz. 2344); - wymagany dokument; odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy;

b)	art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności  podatków - wymagany dokument; zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inne dokumenty potwierdzające, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c)	art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności  na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wymagany dokument ;  zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

d)	Kolejnym wymaganym dokumentem na potwierdzenie wstępnej kwalifikacji o której mowa w pkt. b) jest; oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445)

5.4.5.	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 4, składa odpowiednio, że:

a)	nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

b)	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

c)	Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a w pkt. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

d)	Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. c) stosuje się odpowiednio.

e) W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, że dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia.

W przypadku, o którym mowa w  5.4.5.	 lit. e Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

5.4.6.Zamawiający zastrzega, że w zgodzie z treścią art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

5.4.7.  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji  o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

5.5	W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

5.5.1	w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.

5.5.2	W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki podmiotowe o których mowa w pkt.5.4.2  i 5.4.3 podlegają sumowaniu.

5.5.3	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w pkt.5. 4, 4., 5.4.5. i 5.4.6wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.

5.6	Zamawiający dokona wstępnej oceny spełnienia wymaganych warunków Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona na podstawie załączonego oświadczeń. Następnie w wyznaczonym terminie wezwie tego wykonawcę, do złożenia dokumentów potwierdzających informacje w złożonym oświadczeniu.

5.7	Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień którego określona wartość się odnosi (np. zakończenie realizacji robót)

6	WARUNKI WYKLUCZAJĄCE Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w pkt.5.4. SIWZ oraz w przypadku nie wykazania braku podstaw do wykluczenia określonego w pkt.5.4.4 –5.4.6

7.	DODATKOWE WYMAGANIA OD WYKONAWCÓW.

7.1.	Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do:

7.1.1.	Oświadczenie (na formularzu – załącznik nr 1a doSIWZ) informacji jaka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców z podaniem jego danych.

7.1.2.	wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców i dalszych podwykonawców Zamawiający ureguluje na zasadach określonych w umowie.

7.1.3.	przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143a do 143d ustawy PZP.

7.1.4.	zgłoszenie podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca się powołuje, zobowiązuje wykonawcę aby ten wraz ze złożoną ofertą złożył oświadczenia i na wezwanie zamawiającego dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy (oświadczenia i dokumenty są składane na zasadach określony w SIWZ jak dla wykonawcy)

7.1.5.	dla podwykonawców zgłoszonych w trakcie realizacji zamówienia, zapisy pkt. 7.1.4 stosuje się odpowiednio.

7.1.6.	jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

7.1.7.	powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia

7.1.8.	Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy który nie udostępnił swoich  zasobów.

7.1.9.	Za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zgłosić nowych podwykonawców do realizacji zamówienia jeżeli uzna, że jest to niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

7.2 Do SIWZ załączono istotne postanowienia umowy obowiązującej przy zgłaszaniu podwykonawców robót budowlanych (załącznik nr 7do SIWZ). Wykonawca przedkładając do akceptacji umowę z podwykonawcą jest uprawniony do wprowadzania zmian do istotnych postanowień w zakresie nieprzekraczającym zobowiązań wynikających z umowy podstawowej na realizowany przedmiot zamówienia.

8.	INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT

8.1.Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

8.2.Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej  specyfikacji.

- 8.3Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

Oferta musi zawierać:

| x | 9.1 OŚWIADCZENIE WOLI (OFERTA) ZAWIERA |
| --- | --- |
| 1 | Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 1 do SIWZ . Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z projektu budowlanego, analizy przedmiaru robót, dokumentacji oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. Przedmiar robót jest uzupełnieniem przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC. |
| 2 | Oświadczenia o których mowa w pkt 5 .3aktualne na dzień składania ofert (załącznik nr 2 i 3 SIWZ) |
| 3 | Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a) |
| 4 | Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. |
| 5 | Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu o udostępnieniu zasobów wzór stanowi zał.7a |
| 6 | Oryginał wniesienia wadium jeżeli zabezpieczenie wadialne zostało wniesione w formie niepieniężnej. |
| x | 9. 1.2 DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKI PODMIOTOWE - SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO |
| 1 | Wykaz zawierający co najmniej 1 (jedną )wykonaną robotę potwierdzające opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót5.4.2 a) - załącznik nr 5 SIWZ |
| 2 | Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem5.4.2 b) - załącznik nr 6SIWZ |
| 3 | a)informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż 3 000 000,00 PLN środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości b)Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN.Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ważną polisę OC Wykonawcy na cały okres realizacji zamówienia. Przedkładana polisa musi potwierdzać ubezpieczenie Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą, niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony zł),wraz z kserokopią dowodu opłacenia orazogólnymi warunkami ubezpieczenia(ewentualnie kserokopie odnowień ubezpieczenia na 7 dni przed zakończeniem obowiązywania ubezpieczenia). |
| 4 | Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę zał. nr 12 do SIWZ |
| X | Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. |
| 5 | odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt.5.4.4 a. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną: |
| 6 | zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego zgodnie z opisem w pkt.5.4.4b) |
| 7 | zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z opisem w pkt.5.4.4.c) |
| 8 | oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie z opisem w pkt.5.4.4.d)-zgodnie z wzorem zał. Nr 7b |
| 9 | Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. (dokumenty te zostały określone w pkt.5.4.4 ) |

9.2	Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do oferty cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.

9.3	Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty lub na wezwanie w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”; ponadto wraz z tymi dokumentami należy załączyć w formie opisowej, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

9.4	Wszystkie dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego, oprócz pełnomocnictw, dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia wadialnego, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenia o udostępnieniu zasobów przez podmiot trzeci muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika.

Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie .

9.5	Zamawiający wymaga by dokumenty składane z ofertą  i na wezwanie zamawiającego były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

10.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

10.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Pismo złożyć można osobiście w Urzędzie Gminy Słupia 30 a 26-234 Słupia –sekretariat albo przesłać listownie. W  tym przypadku datą złożenia oświadczenia woli jest data wpływu pisma  na wskazany  w tym punkcie adres.

10.2.Zamawiający dopuszcza również formę elektroniczną w zakresie:

- przekazywania informacji z otwarcia ofert wraz z informacją na temat kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia,

- przesyłania przez Wykonawców zapytańdotyczących treści SIWZ oraz odpowiedzi na te pytania przez Zamawiającego,

- przesyłania przez Zamawiającego wezwań do uzupełnień i wyjaśnień oraz informacji o wynikach postępowania, z zastrzeżeniem że e-mail potwierdzony zostanie niezwłocznie w formie pisemnej,

- przesyłania przez Wykonawców na żądanie Zamawiającego wyjaśnień;

– adres e-mail: bip@slupiakonecka.pl

10.3.Zamawiający dopuszczając formę faksu i elektroniczną wymaga aby Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub e-mailem na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, niezwłocznie potwierdzała  fakt ich otrzymania. Adres email i numer faksu został podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. Oferty i dokumenty w tym uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy składa się w formie pisemnej, a w przypadku składania kopii dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy. Tym samym składanie oferty i dokumentów w tym uzupełnianych w trybie art. 26 ust. 3 i 3 a za pośrednictwem faksu i e-maila uznaje się za nieskuteczne jeżeli w wyznaczonym terminie nie wpłyną dokumenty w formie pisemnej.

10.4.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacjiistotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Wszelkie informacje dotyczące postępowania w tym zapytania i odpowiedzi dla Wykonawców, modyfikacje siwz, ogłoszenie wyników itp. będą zamieszczane na stronie www.slupiakonecka.biuletyn.net

W kwestiach spornych terminy liczone będą od dnia umieszczenia informacji na stronie Zamawiającego.

Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej. Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego po godzinach jego urzędowania tj. w godzinach 7.30-15.30 zostanie potraktowana tak jakby przyszła w dniu następnym.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10.5 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

11.	WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

11.1Sprawy formalnoprawne –  Teresa  Matuszczyk tel. 41 39 11147

11.2Sprawy dot. opisu realizacji zamówienia-Anna Kołodziejczyk tel. 41 39 111 47,

12.	TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ.

12.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składaniaofert.

12.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

13.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

13.1Wadium w wysokości  50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 )  należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

13.2	Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

13.2.1.	pieniądzu,

13.2.2.	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

13.2.3.	gwarancjach bankowych;

13.2.4.	gwarancjach ubezpieczeniowych;

13.2.5.	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110

13.3.	Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty jeżeli wadium zostało wniesione w formie nie pieniężnej.

13.4.	Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

Nr rachunku Bank Spółdzielczy Łopuszno nr 22 8499 0008 00000068 2000 0004

z dopiskiem „Wadium" i znak sprawy: ZP.271.1.2019

13.5.	Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

13.6.	Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium

w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

13.7. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert.

13.8.Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy Pzp.

13.9.W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zapłaci całą kwotę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp.

14.	Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.

14.1.	Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

14.2.	Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

14.3.	Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

14.3.1.	Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

14.3.2.	Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

14.3.3.	wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

14.3.4.	zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

14	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY;

14.1.	Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia w wysokości 10 % ceny ofertowej. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z poniższych form:

14.1.1.	pieniądzu;

14.1.2.	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

14.1.3.	gwarancjach bankowych;

14.1.4.	gwarancjach ubezpieczeniowych;

14.1.5.	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

14.2	Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy.

14.3 .W przypadku wniesienia zabezpieczenia, w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, przedmiotowe gwarancje muszą być bezwarunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo przed dostarczeniem gwarancji zatwierdzić jej wzór.

14.4.Zapisy w gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej nie mogą uniemożliwiać Zamawiającemu prawidłowego skorzystania (zgodnie z art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Pzp) z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W związku z tym zabezpieczenia muszą spełniać następujące warunki:

- płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego,

- płatne bezwarunkowo (niedopuszczalne jest stawianie dodatkowych warunków  np. załączenia potwierdzenia Wykonawcy o zasadności roszczenia albo opinii rzeczoznawców, czy weryfikacji gwaranta co do wysokości odszkodowania),

- pokrywające wszystkie roszczenia Zamawiającego wynikające z zawartej umowy (odszkodowania i kary umowne) do wysokości kwoty wynikającej z postanowień umowy,

- muszą mieć zapis, że są nieodwołalne w okresie, na który zostały wystawione,

- wystawione na okres od dnia podpisania umowy do dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, a dla części dotyczącej rękojmi: do upływu rękojmi,

- sprawy sporne rozstrzygane zgodnie z siedzibą Zamawiającego,

- wszelkie zmiany w treści gwarancji są niedopuszczalne bez zgody Beneficjenta wyrażonej na piśmie.

14.5	Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca z zastrzeżeniem art. 150  ust. 7 ustawy

14.6	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego winno być wpłacone w 100%przed  podpisaniem Umowy.

14.7	W przypadku zabezpieczeń składanych w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci 70% wartości złożonego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, natomiast pozostałe 30% wartości zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

15.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

15.1.	Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności

15.2.	W ofercie należy określić przedmiot zamówienia w sposób zgodny z wymaganiami   określonych w SIWZ.

15.3.	Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

15.4.	Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

OFERTA W PRZETARGU NA ROBOTY BUDOWLANE Budowa gminnej mechaniczno-biologicznej ścieków - nie otwierać przed dniem.23.04.2019 r., godz. 11:15

15.5.	W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jaj nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

UWAGA! Opakowanie zawierające ofertę jest skanowane w związku z wprowadzaniem korespondencji przychodzącej do Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Oddziaływanie skanera na materiał klejący koperty może spowodować jej rozklejenie. Dlatego ofertę należy zabezpieczyć w prawidłowy sposób, celem uniknięcia otwarcia ofert.

15.6.Opakowanie winno być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy składającego daną ofertę (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

16.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

16.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd  Gminy Słupia (sekretariatpokój nr 5), w terminie do dnia23.04.2019 r. do godz. 11:00

16.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

17.MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

17	Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego –świetlica Urzędu Gminy

w dnia 23.04.2019 r.  godz. 11:15

17.1	Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

17.2	Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

-	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

-	firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

-	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie wymienionych  informacji składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

18.SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

18.1	Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z analizy przedmiaru robót, dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzania wizji lokalnej w terenie. Przedmiar robót jest uzupełnieniem przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC.

18.2	W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy, w tym także opłaty związane z kosztem robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania robót, koszt nakładów, prac i robót nieprzewidzianych, a niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia w zakresie opisanym w dokumentacji i SIWZ.

18.3	Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po   przecinku.

18.4	Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje

18.5	W okolicznościach o których mowa w pkt.18.4 zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

18.6	W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona oceny ofert na podstawie  kryterium:

| Lp. | Opis kryteriów oceny | Symbol | Waga (%) | Liczba punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty brutto | C | 60 % | 60 |
| 3. | Okres rękojmi | GW | 40 % | 40 |
| Razem |  |  | 100 % | 100 |

- Kryterium: Cena oferty brutto(C)

Ocena oferty w zakresie kryterium cena oferty zostanie dokonana wg następującej zasady:

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium cena oferty – 60 punktów.

Do oceny w kryterium C będzie brana pod uwagę cena brutto zaoferowana przez wykonawcę na Formularzu Ofertowym Wykonawcy, czyli zawierająca należny podatek od towarów i usług (VAT). Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 60 pkt.

Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru zastosowanego do obliczania punktowego.

C=  najniższa cena brutto        x 60 pkt = liczba punktów C

cena brutto oferty ocenianej

- Kryterium: Okres rękojmi udzielony przez wykonawcę (OR).

1.Ocena ofert w zakresie kryterium OR zostanie dokonana wg następującej zasady:

Okres rękojmi poniżej i 36 miesięcy udzielony przez wykonawcę - waga: 0 pkt.

Za udzielenie  rękojmi na okres: poniżej 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryteriumOR: 40 pkt.

Okres rękojmi musi być podany w pełnych miesiącach.

Nie może być krótszy niż 36 miesięcy.

Za udzielenie rękojmi   na okres:

•	36 miesięcy, wykonawca otrzyma –   0 pkt.

•	48 miesięcy, wykonawca otrzyma – 20 pkt.

•	60 miesięcy i wiecej, wykonawca otrzyma –40 pkt.

Do oceny kryterium OR będzie brany pod uwagę okres  rękojmi  na całość wykonanych robót objętych niniejszym zamówieniem. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 40.

Pozostałym wykonawcom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru, zastosowanego do obliczenia punktowego:

ORx/(ORmax, x 40 pkt = liczba punktów OR

gdzie :

ORx – okres udzielonej rękojmi  przez badanego wykonawcę,

ORmax – najdłuższa spośród zaoferowanych  rękojmi.

Ocena kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji/oświadczeniazamieszczonego przez Wykonawcę w formularzu oferty.

2.Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

18.7.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w podanych kryteriach oceny ofert. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

Sp = C +OR

gdzie :

Sp – suma punktów przyznana wykonawcy we wszystkichkryteriach oceny ofert

C - ilość punktów przyznana w kryterium C

OR– ilość punktów przyznana w kryterium OR.

Brak wskazania w formularzu oferty okresu rękojmi skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

18.8.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

18.9.Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

19.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

20.Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, a nie można dokonać wyboru, o którym mowa w punkcie 6, ponieważ dwie lub więcej ofert uzyskało taką samą liczbę punktów w kryterium ceny, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy otrzymali taką samą liczbę punktów do złożenia ofert dodatkowych.

21.Zamawiający w odniesieniu do wykonawcy który otrzymał największą ilość punktów wezwie  w ustawowym terminie do złożenia dokumentów w zakresie nie podlegania wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Potwierdzenie dokumentami wskazanych okoliczności będzie stanowić podstawę dokonania wyboru oferty tego wykonawcy.

22.W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie przedłoży na wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego zostanie on wykluczony z postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, Zamawiający dokona ponownej oceny ofert wraz z przeliczeniem punktacji w ramach kryteriów oceny ofert i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia stosownych dokumentów.

19 .INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom a ich zmiana przed podpisaniem umowy możliwa jest jedynie w przypadku usunięcia błędu lub niespójności.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza.

- Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy PZP.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy:

- przedłożyć kosztorysy ofertowedla celów poglądowych w wersji uproszczonej, sporządzone  w oparciu o Przedmiary Robót

b)przedłożyć do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogram

rzeczowo – finansowy wg etapów wraz z  zestawieniem rzeczowo-finansowymzgodnie z

zał. Arkuszem Zał. Nr 11 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego po uprzednim jego

uzgodnieniu z Zamawiającym.

c)wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

d)przedłożyć oświadczenie wykonawcy odnośnie ilości zatrudnionych osób wykonujących

czynności na rzecz zamawiającego, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy,

e) dostarczyć kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami

o przynależności  do właściwej izby samorządu  zawodowego jeżeli wobec wskazanej

osoby powstaje taki obowiązek (ważne na dzień otwarcia ofert),

f)w przypadku wyboru, jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy zobowiązani są przed podpisaniem

umowy przedstawić zamawiającemu umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie.

7.Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert.

# 20.ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Wzór umowy stanowi załącznik Nr 7do SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie a także:§ 10 projektu umowy stanowiącej Zał.nr 7 do SIWZ.

3 .Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach;

Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach;

- na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z projektantem zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego który korzysta z opinii inspektora nadzoru.

- w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty.

- konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych  w dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią przekazanie obiektu do użytkowania.

- W przypadku, gdy określone w pkt. 2 zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako dodatkowe i Zamawiający sporządzi aneks na wykonanie robót dodatkowych.

- Rozliczenie robót zamiennych o których mowa w pkt. 1) -4) następuje w oparciu  o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika Sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi materiałami.

- Zmiany wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku zlecenia robót dodatkowych lub wystąpienia okoliczności skutkujących zmianą wynagrodzenia na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy

- Rozszerzenie finansowania etapu pierwszego o zakres robót z etapu drugiego jeżeli Zamawiający będzie posiadał na ten cela zabezpieczone środki finansowe.

Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku;

- Rezygnacji z części zakresu robót do wykonania

- Braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji projektowej

- Modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub uzupełniających za roboty zaniechane

- Jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych.

- Zmniejszenie wynagrodzenia o którym mowa w pkt. 1) - 4) następuje w oparciu o kosztorys ofertowy.

Zmiana terminu, która uprawnia do zmiany harmonogramu który wymaga akceptacji Zamawiającego nastąpi w następujących okolicznościach;

- Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót, tj.:

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

-	działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót;

-	warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych (będą brane pod uwagę ostatnie dwa lata wstecz);

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas niezbędny do ich usunięcia.

c)	przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

d)	wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo  zachowania należytej staranności,

e)  wykopalisk archeologicznych lub niewypałów uniemożliwiających wykonanie dalszych robót

- Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności;

- przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.

- odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej.

- Skrócenie terminu realizacji zakresów częściowych oraz terminu końcowego.

Zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że;

a)	spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację                           i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

b) 	wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów

c)	Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia oferowanego.

d)   zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych                   w ofercie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod warunkiem iż niniejsza zmiana nie powoduje zmiany ceny ofertowej.

5.	Dokonanie zamiany kierownika budowy (robót) na osobę o kwalifikacjach wymaganych  w SIWZ oraz zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy z wyłączeniem postanowień  przy podjęciu decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga  akceptacji Wykonawcy.

4.  Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest:

- inicjowanie zmian przez wykonawcę lub zamawiającego,

- uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy,

- forma pisemna pod rygorem nieważności.

5.Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących

następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania

aneksu.

21.INFORMACJE I WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

- W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

- Wykonawcalub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest obowiązany dołączyć również zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zamawiający zastrzega możliwość zgłoszeniaw formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku.

- Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 6 powinno nastąpić w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Niezgłoszenie w terminie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu przez Zamawiającego.

- Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający zastrzega możliwość zgłoszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku.

- Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 10, powinno nastąpić w terminie 14 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Niezgłoszenie w terminie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Powyższe zasady, określone w ust. 4 – 12 niniejszego rozdziału, mają odpowiednie zastosowanie także do wszelkich zmian umów o podwykonawstwo oraz umów i ich zmian zawieranych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, przy czym wyłączenie o którym mowa nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- W sytuacji, gdy w umowie lub jej zmianie, o której mowa w ust. 14, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy aniżeli 30 dni, zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- W sytuacji zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy przez Wykonawcę, dotyczącej podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powoduje, iż wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

- Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

22. Klauzula informacyjna  RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina  Słupia Konecka  Słupia 30A, 26- 234  Słupia

	inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie  SŁUPIA konecka jest Pani Emilia  Szymkiewicz, kontakt: adres e-mail: inspektor.rodo@slupiakonecka.pl  , telefon:  41 3911147

	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);

	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;

	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

	posiada Pani/Pan:

−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−	na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

	nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu  przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać  integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# 23.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIAPUBLICZNEGO

- Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

- Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

23.ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 do SIWZ-Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 1A do SIWZ – Oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik nr 2 do SIWZ     Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 3 do SIWZ–Oświadczenie Wykonawcydot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZOświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZWykaz robót budowlanych

Załącznik nr 6 do SIW     Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

Załącznik nr 7 do SIWZWzór umowy

Załącznik  nr7 a do SIWZZobowiązaniedo oddania do dyspozycji niezbędnych  na potrzeby

wykonana zamówienia

Załącznik  NR 7 b do SIWZ     - Oświadczenie o niezaleganiu   w podatkach i opłatach lokalnych

Załącznik nr 8 do SIWZProjekt budowlany

Tom. IBudowa mechaniczno- biologicznej   oczyszczalni ścieków Projekt    zagospodarowania terenu

Tom. II  Branża architektoniczno-konstrukcyjna

Tom III –Technologia

Tom IV   Instalacje sanitarne w obiektach

Tom V   Sieć wodno–kanalizacyjna

Tom VI  Branża elektryczna

Tom VII Ukształtowanie terenu i zieleni

Tom VIII Specyfikacja Techniczna  Wykonaniu Odbioru Robót

Opinia geotechniczna

Załącznik nr 9do SIWZPozwolenie na budowę

Załącznik nr 10do SIWZ               Przedmiary robót.

Załącznik  nr 11 do  SIWZArkusz Zestawienie  Rzeczowo-Finansowy

Załącznik  nr 12do  SIWZOświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór formularza ofertowego

.......................................................

GMINA  Słupia  KONECKA

(nazwa i adres Wykonawcy)

Nr NIP…………………………………

Nr REGON……………………………

NR TELEFONU………………

Nrfaksu

e-mail………………………………..

KRS/CEiDG………………………………..

Dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym

…………………………………………….

UWAGA; proszę podać czytelny; adres e-mail i nr faksu na który wykonawca będzie otrzymywał od zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem po otwarciu ofert. W związku z przysługującymi środkami ochrony prawnej wykonawcy, liczonymi od dnia przekazania informacji należy upewnić się, że podany adres e-mailowy i podany nr faksu funkcjonuje w sposób poprawny.

O F E R T A

Odpowiadając na ogłoszenie Gminy  Słupia Koneckadotyczące przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Budowa gminnej mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków”,oferujemy wykonanie  robót stanowiących przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową:

CENA OFERTOWA …………………………….……………………….. PLN brutto

Słownie złotych:………………............................................................................................

Powyższa cena zawiera, doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatek VAT, który w dniu złożenia oferty wynosi:.............%, tj...........................................zł

(słownie: …………………………………………………………………………..złotych).

W tym Etap I

Cena netto wynosi ………………………zł podatek VAT ………………………………. zł

Cena ryczałtowa brutto............................................zł

(słownie: .....................................................................................................................................)

W tym Etap II

Cena netto wynosi ………………………zł podatek VAT ………………………………. zł

Cena ryczałtowa brutto............................................zł

*Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty,

| Kryterium: Okres rękojmi-gwarancji |  |
| --- | --- |
| Oferowany przez wykonawcę okres rękojmiod daty zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego zakończenia robót (min. 36 m-cy; max.60m-cy) | …………….. miesięcy |

Oświadczam(y), że:

- zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń;

- uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia;

- akceptujemy bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego;

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;

- akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;

- zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- Roboty stanowiące przedmiot zamówienia oferujemy wykonać  w terminiedo dnia01.03.2020

(I etap) oraz do dnia 15.05.2020r. (II etap)

- zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości10% ceny ofertowej brutto;

9)Wskazujemy dostępność odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowy

……………………………………………………………….

10)Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od........ do....... i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. Wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa znajduje się na stronach ……..

Niewypełnienie pola w pkt 9 oznaczać będzie, że Wykonawca nie załącza do oferty żadnych dokumentów objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

11)Oświadczam, że wybór oferty nie prowadzi / prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego *(niewłaściwe wykreślić)

Poniższe oświadczenie należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

W związku z tym, że wybór oferty prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, podaję:

…………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Niewypełnienie pola w pkt 10 oznaczać będzie, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego

12)Oświadczam, że jestem ……………………….… przedsiębiorcą.

(Wykonawca określa czy jest małym, średnim czy dużym przedsiębiorcą*****).

13)Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 kk). Integralną część niniejszej oferty stanowią dokumenty wymagane treścią  siwz oraz wypełnione i podpisane załączniki wymagane przez zamawiającego w niniejszej siwz.

14.Oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, iż w przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej 
w przedmiotowym postępowaniu, przed podpisaniem umowy przedłożę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego ważną polisę na cały okres realizacji zamówienia, która stanowić będzie załącznik do umowy.

- Oświadczamy, iż w przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej 
w przedmiotowym postępowaniu, przedstawię kosztorys ofertowy zgodnie z wymogami siwz, który stanowić będzie zał. do umowy. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż kosztorys winny być przekazany do siedziby Zamawiającego - przed podpisaniem umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wadium należy zwrócić na konto nr ………………………………………………………..

(dotyczy wadium wniesionego w formie pieniądza).

15.Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….... stronach kolejno ponumerowanych od nr ….... do nr

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

UWAGA klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego”Budowa gminnej mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków „”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gmina Słupia Konecka, 26-234 Słupia, Słupia 30 a , tel. 41 39111 47

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego pn:.„Budowa gminnej mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków „odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej 
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

16. Załącznikami do niniejszej oferty są:

.........................................................

.........................................................

....................................... dnia................. 2019 roku

..................................................................

/podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/ ******

*****Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

****** zgodnie z zapisami siwz, podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego

# Załącznik nr 1a do SIWZ

#### ...............................................................

## Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy

### OŚWIADCZENIE

I. *

Oświadczamy, że zakres robót Budowa gminnej mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków” stanowiących przedmiot zamówienia, wykonamy osobiście bez pomocy podwykonawcy.

Miejsce i data.........................                            .............................................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. *

Oświadczamy, że przy realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia, będą uczestniczyć następujący podwykonawcy - wykaz podwykonawców i zakres robót przez nich wykonywanych jest następujący:

| Lp. | Nazwa i adres przewidywanego podwykonawcy | Zakres powierzonych robót | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

Miejsce i data.........................                                              ............................. ................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*) Wykonawca winien wybrać pkt. I lub pkt. II

Załącznik Nr 2

Wykonawca:

……………………………………………

……………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………

……………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do

reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

# Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Budowa gminnej mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków”prowadzonego przez Gminę  Słupia Konecka

Ja /My niżej podpisany/ni, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 i 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust1 pkt ….. lub ust 5 pkt 1) ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawęwykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……………

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….……(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

ZP.271.1.2019								Załącznik Nr 3

Wykonawca:

……………………………………………

……………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………

……………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do

reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym  pn. „Budowa gminnej mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków”prowadzonego przez Gminę SłupiaKonecka

JA/MY (imię i nazwisko)………………………………………………………………………………………………………………………..

niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale 5 SIWZ pkt.5.3 i ogłoszeniu o zamówieniu. Jednocześnie deklarujemy przedłożenie na wezwanie  dokumentów przedmiotowych    dotyczących  spełniania wymagań  w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

..………………………………………………………………………………………………………………, w następującym zakresie:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

UWAGA: W przypadku , gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy wykonawcy – wpisuje on „Nie dotyczy” .

# Załącznik nr 4 do SIWZ –

# Oświadczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu pn: Budowa gminnej mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków„w postępowaniu prowadzonym przez Gminę SłupiaKonecka  o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z realizacją zadaniapn.: „Budowagminnej mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków”,w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam, że przynależę/nie przynależę* do tej samej grupy kapitałowejw rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym samym postępowaniu.

...........................................				................................................................
  (miejscowość i data)             				(czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna 								osoby upoważnionej do składania oświadczeń 									woli w imieniu Wykonawcy)

*niewłaściwe wykreślić

# Załącznik nr 5  do SIWZ – WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

........................................................................

........................................................................

........................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Wykaz robót budowlanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.:„Budowagminnej mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków

Działając w imieniu Wykonawcy, oświadczam, że Wykonawca wykonał następujące roboty budowlane*:

| L.p. | Rodzaj robót | Wartość brutto robót budowlanych w PLN | Data wykonania | Miejsce wykonania | Podmiot, na rzecz którego wykonano roboty budowlane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Dla co najmniej 1 pozycji powyższego wykazu załączyć należy dowody określające, czy wskazane w wykazie ww. roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazująceczy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone(np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane)

………………………., dnia ………………..								………………………………….

(podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

# Załącznik nr 6 do SIWZ –WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

........................................................................

........................................................................

........................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.:„Budowa gminnej mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków

Wykaz osóbskierowanych do realizacji zamówienia

Działając w imieniu Wykonawcy, oświadczam, że do realizacji zamówienia skierowane będą następujące osoby (zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ):

| Imię i nazwisko | Informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dysponuję na podstawie: umowy ……………..* lub Będę dysponował na podstawie: - stosunek podwykonawstwa, - inny stosunek prawny (tj zachodzą okoliczności określone w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych)** |
|  |  |  | Dysponuję na podstawie: umowy ……………..* lub Będę dysponował na podstawie: - stosunek podwykonawstwa, - inny stosunek prawny (tj zachodzą okoliczności określone w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych)** |
|  |  |  | Dysponuję na podstawie: umowy ……………..* lub Będę dysponował na podstawie: - stosunek podwykonawstwa, - inny stosunek prawny (tj zachodzą okoliczności określone w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych)** |
|  |  |  | Dysponuję na podstawie: umowy ……………..* lub Będę dysponował na podstawie: - stosunek podwykonawstwa, - inny stosunek prawny (tj zachodzą okoliczności określone w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych)** |

UWAGA:

* Np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia

** Niewłaściwe skreślić, brak skreślenia oznacza, iż Wykonawca dysponuje osobą/ami wskazaną/ymi w wykazie na podstawie: umowy o pracę, umowy dzieło lub umowy zlecenia oraz że nie zachodzą okoliczności określone w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

Z informacji o podstawie do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia powinno wynikać czy Wykonawca dysponuje potencjałem własnym czy też polega na zasobach innego podmiotu na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych

………………………., dnia ………………..							………………………………….

(podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy)

UMOWA NR ……………………   wzór Załącznik nr 7

zawarta w dniu …………………….. w  Słupi  pomiędzy:

Gminą  SłupiaKonecka NIP …………….., REGON ……………… z adresem i siedzibą

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy   Słupia Konecka – Roberta  Wielgopolana

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jolanty Domańskiej

zwaną dalej w tekście umowy Zamawiającym

a

………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

posiadającym numer NIP ………………………..   i  numer Regon  ………………,

działającym na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej /KRS,  prowadzonej/prowadzonego przez ………………… dokonanego pod numerem ………………….,

zwanym dalej Wykonawcą

została zawarta umowa o następującej treści:

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,  Strony zawarły umowę o następującej treści

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:Budowa gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków” zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia ……………………… stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

2. Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ  oraz dokumentacji technicznej.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją

techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami

i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej

uzgodnionym.

4.Zamówienie obejmuje zakup urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego

przekazania terenu robót Wykonawcy.

2.Realizacja zamówienia  odbywać się będzie w  dwóch etapach:

a) pierwszy etap – zakończenie prac do dnia…………………………

b) drugi etap  - zakończenie prac   do dnia……………………………..

Termin realizacji poszczególnych etapów robót określony został w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

3. Termin zakończenia przedmiotu umowy nastąpi nie później niż do ……………………. r.

4. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, uznaje się datę sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego

§ 3

Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem

budowy, w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy;

2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;

3) przystąpienie do odbioru robót i odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

2) zabezpieczenie terenu robót;

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

4) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ,okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

5) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

6) przestrzeganie, jako wytwarzający odpady – do przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska ,

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ,powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

7) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż

i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na

terenie przyjętym od Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami;

8) terminowego wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz złożenie

pisemnego oświadczenia, że roboty ukończone przez niego zostały wykonane zgodnie

z umową i dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami;

9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na

terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

10) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także

ruchem pojazdów;

11) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów

badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

12) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w ich bezpośrednim

otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

13) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie

i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

14) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również

uporządkowanie i przywrócenie do stanu poprzedniego terenów sąsiadujących zajętych lub

użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych

lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg,

nawierzchni lub instalacji;

15) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych

do dokonania odbioru;

16) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania

robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

17) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

18) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

19) wykonywanie poleceń inspektora nadzoru dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

20) wykonywanie poleceń inspektora nadzoru dotyczących dokonania poprawek bądź ponownego

wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z przewidzianym zakresem prac;

21) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.;

22) pozyskanie zgody Zamawiającego na zawarcie umowy na roboty budowlanez podwykonawcą/podwykonawcami – art. 6471  K.C.

§ 4

Inne obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie

Wykonawcy.

3. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej

umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia

propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać

warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2

winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga i nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

5. Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy i jego

udostępniania Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru na każde żądanie.

6. Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo

budowlane.

7. W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy

pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca gwarantuje, że osoby

wykonujące Przedmiot Umowy będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu

Kodeksu pracy. Obowiązek realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy osób zatrudnionych na

podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy

podwykonawców. Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dojdzie do zmiany składu

osobowego Personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w Ofercie zobowiązał się

wykonywać Przedmiot Umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, to

sumaryczna ilość etatów takich osób winna być nie mniejsza niż wynikająca z opisu czynności w SIWZ.

8. Przed zawarciem Umowy, dla osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy, w stosunku, do

którego Wykonawca w Ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu

oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących czynności, które zostały opisane w rozdziale 3.10siwz. Oświadczenie to

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że opisane w rozdziale  3.10 SIWZ czynności wykonują

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia

w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający

uprawniony jest do wykonania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawców

odnośnie spełniania przez nich wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących wskazane w rozdziale 3.10 SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest

w szczególności do :

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogówi dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają

wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości:

Cena netto wynosi ………………………zł podatek VAT ………………………………. zł

Cena ryczałtowa brutto............................................zł

(słownie: .....................................................................................................................................)

W tym Etap I

Cena netto wynosi ………………………zł podatek VAT ………………………………. zł

Cena ryczałtowa brutto............................................zł

(słownie: .....................................................................................................................................)

W tym Etap II

Cena netto wynosi ………………………zł podatek VAT ………………………………. zł

Cena ryczałtowa brutto............................................zł

(słownie: .....................................................................................................................................)

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust  1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego

paragrafu.

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury

VAT. Numer NIP Wykonawcy ……………………………….…..

5. Zamawiający dopuszcza składanie faktur częściowych  za wykonane roboty po ich realizacjii odbiorze tj.:

a)z części etapu  I  po realizacji zakresu  robót lub zakupów  wynikających  z ZESTAWIENIA RZECZOWO- FINANSOWEGO OPERACJI  lit. A i Bi C-Zał. Nr 11 do SIWZ

b) końcową pod wykonaniu  pozostałych  częścirobót etapu I oraz etapu II, astanowiących przedmiot umowy pozwalającym na użytkowanie oczyszczalni ścieków.

Każdorazowa wypłata wynagrodzenia nastąpi  po dołączeniu przez Wykonawcę dowodów

zapłaty(kserokopie przelewów potwierdzone za zgodność z oryginałem) podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom, że otrzymali należne im wynagrodzenie za wykonanie robót objętych

żądaniem zapłaty Wykonawcy

6. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktur doręczonych Zamawiającemu, wystawionych przez Wykonawcę na podstawie zatwierdzonego protokołówskutecznego odbioru   dla części  I etapu odbiór częściowy,  dla etapu II końcowego robót wraz z przedłożeniem dowodów potwierdzających, żeWykonawca nie zalega z płatnościami na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

7. Protokół odbioru końcowego robót będzie sporządzony przez kierownika budowy (robót).Protokół odbioru końcowego robót wymaga podpisania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzenia przez Zamawiającego.

8. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz

z zatwierdzonym  odpowiednio  częściowym , a następnie protokołem skutecznego odbioru robót końcowego.

9. Protokół odbioru końcowego robót powinien zawierać stwierdzenie, czy odbiór został dokonany

skutecznie czy też nieskutecznie. Nieskuteczność odbioru końcowego stwierdza się w protokole

w sytuacji, gdy Wykonawca zgłosił Zamawiającemu gotowość do odbioru przedwcześnie lub

roboty są dotknięte usterkami/wadami nadającymi się do usunięcia z zastrzeżeniem ust.10.

10.Zamawiający jest uprawniony do stwierdzenia skuteczności odbioru końcowego gdy w czasie

odbioru stwierdzono wady/usterki nadające się do usunięcia ale są to wady/usterki nie

uniemożliwiające użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne). W takim przypadku kwota wynagrodzenia wykonawcy określona w fakturze końcowejbędzie ustalona wg zasad określonych w § 6 ust. 15.

11.Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 6.

Odbiory robót

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbiór częściowy  po zrealizowaniu inwestycji  określonej  w  zestawieniu Rzeczowo- Finansowym I ETAPU, części A i B-

3) odbiór końcowy.

4) odbiór pogwarancyjny

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej,

wpisem do Dziennika budowy.

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej pod

rygorem nieważności bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego/ końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy (robót).

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące

dokumenty:

1) dziennik budowy potwierdzający  gotowość do odbioru potwierdzany wpisem kierownika robót i Inspektora nadzoru,

2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, która musi zawierać:

a) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń,instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

b)oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z wymaganiami ,Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami w tym w szczególności prawa budowalnego i normami w tym zakresie.

c) dokumenty (gwarancje producenta, atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).

d) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą

e) Komplet dokumentów rozruchowych oczyszczalni wraz z  kompletną dokumentacją  konieczna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oczyszczalni.

f) kosztorysy powykonawcze/różnicowe

6. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu

gotowości do odbioru końcowego zawiadomi Wykonawcę o dacie i godzinie przystąpienia do

odbioru końcowego. Przystąpienie do odbioru powinno nastąpić nie później niż w 14-tym dniu

roboczym licząc od dnia otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

7. Czynności odbioru końcowego będą trwały do 14 dni licząc od dnia przystąpienia do odbioru

i zostaną zakończone spisaniem protokołu z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć odbiór końcowy do 30 dni

roboczych zawiadamiając o tym Wykonawcę.

9. Strony postanawiają, że w przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego, że przedmiot

umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub gdy zostały

stwierdzone wady/usterki nadające się do usunięcia - okoliczność ta zostanie stwierdzona

w protokole odbioru (odbiór nieskuteczny).

10.Protokół nieskutecznego odbioru końcowego nie stanowi podstawy do wystawienia przez

Wykonawcę faktury końcowej i w razie jej wystawienia i doręczenia Zamawiającemu faktura

zostanie zwrócona Wykonawcy.

11.W protokole nieskutecznego odbioru końcowego strony ustalą zakres robót niewykonanych lub

wady/usterki nadające się do usunięcia.

12.Stwierdzenie w toku odbioru końcowego okoliczności określonych w ust. 9 (przedwczesność

zgłoszenia gotowości do odbioru, wady/usterki nadające się do usunięcia), jest równoznaczne

z uznaniem, że przedmiot umowy nie został ukończony w terminie.

13.Wykonawca ma obowiązek bez dodatkowych wezwań ponownie zgłosić gotowość do odbioru

końcowego po rzeczywistym zakończeniu robót lub usunięciu tych wad/usterek, które nadawały

się do usunięcia.

14. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad/usterek nienadających się do usunięcia to:

1) jeżeli wady/usterki nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem – zamawiający dokonując skutecznie odbioru może obniżyć wynagrodzenie

za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej lub

domagać się rekompensaty utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej w innej

formie aniżeli obniżenie wynagrodzenia (np. domagać się wydłużenia gwarancji jakości na

cały przedmiot zamówienia lub jego fragment dotknięty wadą/usterką),

2) jeżeli wady/usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem (wady istotne),

a) odstąpić od umowy,

b) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do domagania się od

Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia;

15. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad/usterek nadających się do usunięcia, nie

uniemożliwiających użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający

może odebrać skutecznie przedmiot umowy. W takim przypadku może:

1) obniżyć wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości

użytkowej, estetycznej i technicznej,

2) domagać się rekompensaty utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej w innej

formie aniżeli obniżenie wynagrodzenia (np. domagać się wydłużenia gwarancji jakości na

cały przedmiot zamówienia lub jego fragment dotknięty wadą/usterką).

16. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy uznaje się

datę odbioru, stwierdzoną w protokole skutecznego odbioru końcowego.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzają, że w celu zabezpieczenia pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł

zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy w wysokości 10%

wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 5 ust. 1: tj.

tj. …………… zł (słownie złotych …………………………) w formie ………………………………

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących

terminach:

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru

końcowego,

2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

3. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego

wykonania umowy, w terminach o których mowa w ust. 2 w przypadku, kiedy Wykonawca nie

usunął w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie rękojmi lub jest w trakcie

usuwania tych wad.

4. W przypadku gdy uzgodniono zmianę terminu zakończenia wykonywania przedmiotu umowy

a Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania robót i usunięcia wad/usterek

w formie gwarancji, Wykonawca w celu zapewnienia ciągłości ubezpieczenia jest obowiązany bez

dodatkowych wezwań przedstawić Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia aneksu w sprawie

zmiany terminu zakończenia robót - aneks do gwarancji należytego wykonania robót i usunięcia

wad/usterek uwzględniający nowy termin zakończenia robót.

§ 8

Kary umowne

1. Zamawiający jest uprawiony do domagania się od wykonawcy zapłaty kary umownej

w następujących przypadkach:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy (zwłoka) - w wysokości 0,5%

wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień przekroczenia liczonego od

dnia następującego po dniu, w którym roboty miały zostać ukończone,

2) za przekroczenie terminu wyznaczonego na usunięcie wad/usterek stwierdzonych w czasie

czynności odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi (zwłoka) - w wysokości 0,5%

wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień przekroczenia liczonego od

dnia następującego po dniu, w którym wady/usterki miały być usunięte,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy

(naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy i właściwych przepisów prawa) - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1,

4) za odstąpienie od umowy w przypadku stwierdzenia w czasie odbioru końcowego

nienadających się do usunięcia wad istotnych (uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu

umowy albo ograniczającego możliwość użytkowania całości lub części przedmiotu

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem) - w wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy

określonego w §5 ust.1 umowy,

5) z tytułu samego faktu istnienia wad/usterek w przedmiocie umowy w wysokości

5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1,

6) za wprowadzenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy na plac budowy bez zgody

Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1,

7) za nieprzedłużenie do akceptacji Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo,

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian 10 % wynagrodzenia

brutto określonego w § 5 ust.1,

8) nieprzedłużenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1,

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 10 % wynagrodzenia

brutto określonego w § 5 ust.1,

10) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1,

11) za każdy przypadek naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 4 ust. 7 i 8 - w wysokości

5.000 zł nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.

2. W przypadku kumulacji podstaw do domagania się zapłaty kary umownej Zamawiający jest

uprawniony do dokonania wyboru tytułu lub tytułów kary.

3. Wykonawca jest uprawniony do domagania się od Zamawiającego odsetek ustawowych za

opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie

poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

5. W razie zaistnienia podstaw do domagania się zapłaty kary umownej Zamawiający może potrącić

kwotę stanowiącą karę umowną z należności wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

6. Strony dopuszczają możliwość miarkowania wysokości kary umownej w przypadku gdy

zobowiązania wykonawcy zostały wykonane w znacznej części lub kara umowna jest rażąco

wygórowana – art. 484 k.c. Obniżenie wysokości kary umownej wymaga uzyskania zgody

Zamawiającego.

7. Zmiana wysokości kary umownej na którą Zamawiający wyraził zgodę nie stanowi zmiany

niniejszej umowy i nie powoduje konieczności jej aneksowania.

8. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy chyba

że jest to kara należna Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od umowy.

§9

Cesja

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności

istniejących lub przyszłych wynikających z zawarcia i realizacji niniejszej umowy jakie ma lub

będzie miał wobec Zamawiającego.

2. Naruszenie zakazu cesji stanowi umowną podstawę odstąpienia od umowy i jest traktowane na

równi z innymi przypadkami naruszenia umowy przez Wykonawcę.

3. Wyrażenie zgody na dokonanie cesji skutkujące zmianą podmiotu uprawnionego do domagania się

zapłaty za wykonywane/wykonane roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy nie stanowi

zmiany niniejszej umowy/nie powoduje konieczności jej aneksowania.

§10

ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy, w formie aneksu do

umowy, w następujących przypadkach:

1.1.Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach;

a)na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z projektantem zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego który korzysta z opinii inspektora nadzoru.

b)w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty.

c)konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych  w dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

d)konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią przekazanie obiektu do użytkowania.

e)W przypadku, gdy określone w pkt. B zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako dodatkowe i Zamawiający sporządzi aneks na wykonanie robót dodatkowych.

f)Rozliczenie robót zamiennych o których mowa w pkt. a) -d) następuje w oparciu  o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika Sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi materiałami.

g)Zmiany wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku zlecenia robót dodatkowych lub wystąpienia okoliczności skutkujących zmianą wynagrodzenia na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

h)Rozszerzenie finansowania etapu pierwszego o zakres robót z etapu drugiego jeżeli Zamawiający będzie posiadał na ten cela zabezpieczone środki finansowe.

1.2.Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku;

a)Rezygnacji z części zakresu robót do wykonania

b)Braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji projektowej

c)Modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub uzupełniających za roboty zaniechane

e)Jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych.

f)Zmniejszenie wynagrodzenia o którym mowa w pkt. a) -e) następuje w oparciu o kosztorys ofertowy.

1.3 Zmiana terminu, która uprawnia do zmiany harmonogramu wymaga akceptacji Zamawiającego  i nastąpi w następujących okolicznościach;tj.:

a)zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

-	działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót;

b)warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych (będą brane pod uwagę ostatnie dwa lata wstecz);

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas niezbędny do ich usunięcia.

d)	przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

e)	wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo  zachowania należytej staranności,

f) wykopalisk archeologicznych lub niewypałów uniemożliwiających wykonanie dalszych robót

g)Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności;

- przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.

- odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej.

- Skrócenie terminu realizacji zakresów częściowych oraz terminu końcowego.

1.4. Zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że;

a)	spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację                           i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

b) 	wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów

c)	Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia oferowanego.

d)   zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych                   w ofercie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod warunkiem iż niniejsza zmiana nie powoduje zmiany ceny ofertowej.

1.5.Dokonanie zamiany kierownika budowy (robót) na osobę o kwalifikacjach wymaganych  w SIWZ oraz zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę.

2. Strony wyodrębniają:

1) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian za

roboty zawarte w pierwotnej dokumentacji projektowej,

2) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją, a których

wykonanie stało się zbędne,

3) roboty dodatkowe, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu zamówienia, a bezwykonania których odbiór i eksploatacja przedmiotu umowy nie jest możliwa zgodnie

z przeznaczeniem, a których nie przewidywała dokumentacja projektowa lub wynikające z wad

(rozbieżności) tej dokumentacji i których nie można było przewidzieć w chwili podpisania

umowy; za roboty dodatkowe nie będą uznane roboty, które nie zostały określone

w dokumentacji, lecz wynikają z wiedzy technicznej lub technologii wykonania robót.

3. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 3 może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu do

umowy, poprzedzonego sporządzonym przez Wykonawcę protokołem konieczności, zaakceptowanym

przez Inspektora Nadzoru.

Protokół konieczności może zostać sporządzony wyłącznie po udzieleniu pisemnej zgody

Zamawiającego na dokonanie zmiany sposobu świadczenia, o którą z wnioskiem wystąpił

Wykonawca. Skierowany do Zamawiającego wniosek Wykonawcy z propozycją zmiany, zawierał

będzie:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztów zmiany w postaci:

a) kosztorysu różnicowego dla robót zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do robót

przewidzianych umową, zawierającego wycenę robót zamiennych lub dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4. Przed skierowaniem do Zamawiającego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien uzyskać opinię Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jeżeli dotyczą one zmian technologicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 2 również autora dokumentacji projektowej.

5. Kosztorysy, o których mowa w pkt 3 lit. a i b:

1) muszą zostać sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

2) winny zostać opracowane w oparciu o dane wynikające z następujących dokumentów:  siwz, przedmiar robót, specyfikacja techniczna, oferta Wykonawcy, a w razie braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie, minimalne ceny Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia oferty z uwzględnieniem czynników cenotwórczych przyjętych w dokumentach, o których mowa powyżej.

6.W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonej wyceny, zostanie sporządzony

protokół konieczności stanowiący podstawę do aneksu do umowy.

§ 11.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

1) Wykonawca nie rozpoczyna realizacji przedmiotu umowy w umówionym terminie pomimo

wezwania go do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy,

2) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i nie wznawia jej pomimo wezwania go do

wznowienia,

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą

umową, dokumentacją, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego

i pomimo wezwania go do zmiany sposobu realizacji robót nie czyni tego,

4) Wykonawca narusza obowiązki wynikające z właściwych przepisów prawa w szczególności

obowiązek współpracy z zamawiającym w toku procesu budowy (uniemożliwia  zamawiającemu kontakt z wykonawcą, uniemożliwia zamawiającemu i inspektorowi nadzoru wgląd do Dziennika budowy itp., nie reaguje na zapytania zamawiającego o stan postępu robót,przyczyny opóźnień robót).

5) zgodnie z  art. 83 ustawy Prawo upadłościowe, postanowienia umowy zastrzegające na wypadek

złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub ogłoszenia upadłości zmianę lub rozwiązanie

stosunku prawnego, którego stroną jest upadły, są nieważne

6) wystąpią okoliczności określone we właściwych przepisach prawa uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy,

7) wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w art. 143 c ust. 1 ustawy Pzp., lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego,

8) w przypadku określonym w § 13 ust. 8,

9) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

– odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W każdym przypadku gdy przyczyną odstąpienia od umowy przez Zamawiającego jest naruszenie

przez Wykonawcę postanowień umowy lub właściwych przepisów prawa Wykonawca nie jest

uprawniony do domagania się wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia jak również do domagania się zwrotu kosztów poniesionych w celu wykonania zamówienia.

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

1) pomimo otrzymania pisemnego wezwania nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny wyznaczenia terminu odbioru końcowego

lub przystąpienia do czynności odbioru końcowego robót,

4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące

obowiązki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło

odstąpienie od umowy,

b) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

6. W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt b) powyżej, Wykonawca przy

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz

z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez

Wykonawcę,

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu

robót w terminie 10 dni roboczych od daty odstąpienia (rozwiązania umowy) oraz do zapłaty

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 12

Umowy o podwykonawstwo

1. Zamawiający dopuszcza realizację części zamówienia, określonego w § 1 umowy, przez

podwykonawców.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej

z projektem umowy.

3. Każda umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są:

1) dostawy lub usługi musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

a) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających

wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi,

b) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane dostawy lub usługi,

2) roboty budowlane musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

a) zakresu robót powierzonego Podwykonawcy;

b) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających

wykonanie powierzonej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

c) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty budowlane,

d) oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iż zapoznał się z treścią

umowy łączącej Wykonawcę z Zamawiającym,

e) rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

4.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane

zobowiązany jest przedstawić aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument,

właściwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób

wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.

5.Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo lub jej

zmiany, akceptuje lub zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane.

6.Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 5, uważa się za akceptację projektu

umowy przez Zamawiającego.

7.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia.

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, akceptuje lub zgłasza pisemny sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

9.Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 7, uważa się za akceptację umowy

przez Zamawiającego.

10.W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo

lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany przedstawić ponownie,

w powyższym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowę

o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.

Postanowienia ust. 1-8 stosuje się odpowiednio.

11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie

zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez

zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu

obowiązkowi.

12.Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi

podwykonawcami.

13.Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 1, 6, 9 i 10 niniejszego

paragrafu stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu budowy podwykonawcy lub

żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze

postanowienia nie wykluczają innych uprawnień Zamawiającego określonych w niniejszej umowie.

14.Nie przedłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których

przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowić

może podstawę do niezaakceptowania tych umów przez Zamawiającego.

15.Listę osób reprezentujących Podwykonawców oraz numery telefonów i faksów, Wykonawca

przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu umowy z Podwykonawcami.

16. Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem nieważności, zmienić umowy z Podwykonawcą lub

podpisać zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu umowy, jeśli po takiej akceptacji dokona

w nim bez wiedzy Zamawiającego jakichkolwiek zmian polegających w szczególności na

podniesieniu wynagrodzenia lub przesunięciu w czasie terminów wykonania.

17.Wykonawca może w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wnioskować o zmianę

Podwykonawcy. Zmiana Podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez

Wykonawcę oświadczenia dotychczasowego Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji

przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy lub

przedłożenia przez Wykonawcę dowodu wpłaty wynagrodzenia zmienianemu Podwykonawcy wraz

z oświadczeniem Wykonawcy potwierdzonym przez tego Podwykonawcę, że zobowiązania finansowe

Wykonawcy względem tego Podwykonawcy zostały w całości uregulowane.

18.Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego co do

wykonania tej części robót.

19.Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania lub zaniechania.

20.Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie

sprzeczna z treścią niniejszej umowy. Wymagania i zasady dotyczące powierzania wykonania części

zamówienia Podwykonawcy dotyczą także dalszego Podwykonawcy.

21. Umowa o podwykonawstwo nie może przewidywać potrąceń z wynagrodzenia należnego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą przewidziano wniesienie

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówkowej wpłata z tego tytułu stanowi

odrębne zobowiązanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio Wykonawcy

lub Podwykonawcy i nie jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego.

§ 13

Rękojmia i gwarancja.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji oraz rękojmi, jeżeli

wykonane roboty mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność albo zostały wykonane

niezgodnie z umową. Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna bieg w dniu podpisania protokołu

skutecznego odbioru końcowego.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonywane roboty stanowiące przedmiot

umowy na okres ………………………… miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu

skutecznego odbioru końcowego na warunkach określonych poniżej. Niezależnie od uprawnień

wynikających z gwarancji Zamawiający będzie uprawniony wykonywać uprawnienia z tytułu

rękojmi za wady fizyczne robót objętych przedmiotem umowy.

3. Zamawiający z tytułu rękojmi może:

a) żądać usunięcia wady,

b) żądać obniżenia wynagrodzenia,

c) odstąpić od umowy - w wypadku określonym w ust. 8.

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres równy okresowi rękojmi. Niezależnie od

wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi Zamawiający może żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych z powodu istnienia wady.

5. O wykryciu wady/usterki Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie, podając termin i miejsce

oględzin. Istnienie wady/usterki stwierdza się protokolarnie.

6. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i rękojmi wad/usterek wykonanych

robót Zamawiający może żądać ich usunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie.

Usunięcie wady/usterki stwierdza się protokolarnie.

7. Jeżeli Wykonawca odmówił usunięcia wad/usterek lub nie usunął ich w wyznaczonym terminie,

Zamawiający może je usunąć na koszt Wykonawcy, zachowując uprawnienia do kar umownych

i do odszkodowania uzupełniającego.

8. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i rękojmi istotnych wad/usterek

wykonanych robót Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności uprzedniego

wezwania Wykonawcy do usunięcia wad. Istotność wady zachodzi w razie niemożności

użytkowania albo znacznego ograniczenia możliwości użytkowania całości lub części przedmiotu

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. W razie ujawnienia wad/usterek Zamawiający może z tytułu gwarancji i rękojmi obniżyć

wynagrodzenie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia.

10. Obniżenie wynagrodzenia powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość obiektu bez

wad/usterek pozostaje do wartości obiektu z wadami. Jeżeli Wykonawca otrzymał już wynagrodzenie, Zamawiający może żądać jego zwrotu w takiej części, w jakiej obniżył wynagrodzenie.

11. Drobne naprawy mogą być wykonywane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji oraz rękojmi.

12. Jeżeli usuwanie wad/usterek będzie dokonywane w ramach rękojmi, koszty ich usunięcia będą

pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usunięcia wad/usterek wniesionego przez

Wykonawcę.

§14

Gwarancja jakości materiałów i urządzeń objętych odrębnymi gwarancjami producenta

1. Jeżeli w celu realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zakupił, dostarczył i zainstalował

w przedmiocie umowy materiały i urządzenia w tym rzeczy stanowiące wyposażenie przedmiotu

umowy objęte odrębnymi gwarancjami producentów a warunki gwarancji udzielonej przez

producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona

przez Wykonawcę na jakość przedmiotu zamówienia - obowiązuje okres gwarancji w wymiarze

równym okresowi gwarancji producenta.

2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu w czasie odbioru

końcowego karty gwarancyjne materiałów i urządzeń zachowując ich odpisy. Wszelkie

uprawnienia wynikające z tych gwarancji będą realizowane przez Wykonawcę zgodnie

z warunkami gwarancji określonymi w kartach gwarancyjnych. Zamawiający będzie zawiadamiał

wykonawcę o wystąpieniu wad/usterek skutkujących koniecznością napraw lub wymian urządzeń

objętych odrębnymi gwarancjami producentów zgodnie z warunkami gwarancji.

3. Jeżeli warunkiem realizacji uprawnień wynikających gwarancji jest zapewnienie odpłatnych usług

serwisowych/odpłatnych przeglądów gwarancyjnych, odpłatnego przeszkolenia pracowników

Zamawiającego w zakresie obsługi tych urządzeń, innych odpłatnych usług gwarancyjnych

świadczonych przez producenta lub inne osoby, którym producent powierzył świadczenie tych

usług– Wykonawca zapewni we własnym zakresie zachowanie warunków gwarancji i poniesie

wszelkie koszty z tym związane.

4. Jeżeli w celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zakupił, dostarczył i zainstalował

w przedmiocie umowy materiały i urządzenia w tym rzeczy stanowiące wyposażenie przedmiotu

umowy objęte odrębnymi gwarancjami producentów i nie przekazał Zamawiającemu kart

gwarancyjnych dla tych materiałów i urządzeń, usuwanie wad/usterek materiałów i urządzeń

i naprawienie szkody przez Wykonawcę następuje w ramach obowiązków rękojmi lub gwarancji

określonej w §13.

5. W przypadku wad materiałów i urządzeń w tym rzeczy stanowiących wyposażenie przedmiotu

umowy objętych odrębnymi gwarancjami producentów Zamawiający jako nabywca tych

materiałów i urządzeń jest też uprawniony do skorzystania z rękojmi. Wybór uprawnień należy do

zamawiającego. W przypadku wyboru rękojmi koszty usunięcia wad/usterek będą pokrywane

przede wszystkim z zabezpieczenia usunięcia wad/usterek wniesionego przez wykonawcę.

§15

Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§16

Postanowienia końcowe

1.Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy

miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo  budowlane oraz Kodeks cywilny.

3.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla

Wykonawcy.

4. Integralną część umowy stanowią załączniki:

1) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

2. kosztorysy Ofertowe – załącznik nr 2

2) Harmonogram rzeczowo –finansowy   wraz z Zestawieniem Rzeczowo  Finansowym załącznik nr 3

3) SIWZ wraz z załącznikami, - załącznik nr 4

4) kopia Polisy  ubezpieczeniowej  od odpowiedzialności cywilnej  wraz z dowodem opłacenia  załącznik 5

5)dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  oryginał -załącznik   6

6) Warunki Gwarancji – załącznik nr 6

WYKONAWCA                                                                ZAMAWIAJĄCY

Załącznik  nr 6 do umowy

WZÓR

WARUNKI GWARANCJI

Wykonawca:

Firma ............................................................................................................................................

Adres ............................................................................................................................................

Telefon .........................................................................................................................................

Udziela gwarancja na okres ……….. miesięcy,

(którego początek liczony od dnia końcowego odbioru, na wykonane roboty budowlane pn.:

………………………………………………………………………………………………

zgodnie z zawartą umową z:

Zamawiającym –

Gmina Słupia Konecka............................. z dnia ............................ zwaną dalej umową.

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz

zainstalowane urządzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla całego

w/w zakresu rzeczowego zamówienia.

2. W przypadku, gdy z obiektu, na którym były przeprowadzone roboty budowlane objęte zakresem

niniejszej gwarancji (określone powyżej) będzie korzystał inny podmiot (zwany Użytkownikiem) niż

Zamawiający, Zamawiający upoważnia ten podmiot do zgłaszania ewentualnych wad.

3. Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty, użyte materiały i zainstalowane urządzenia posiadają

dopuszczenia do obrotu w myśl prawa budowlanego i pozwalają na prawidłowe użytkowanie obiektu.

4. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający

(lub Użytkownik) dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3 dni roboczych od jego

wystąpienia. Zgłoszenie dokonane zostanie telefonicznie, faxem, lub pisemnie - zgodnie z danymi

wskazanymi przez Wykonawcę w nagłówku niniejszego pisma. Wykonawca zobowiązany jest usunąć

na własny koszt zgłoszoną wadę w terminie wynikającym z pkt 5 i pkt 6.

5. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatację lub powodującą

zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie.

6. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem jak w pkt 5, i nie wykluczające eksploatacji obiektu,

Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego lub

Użytkownika.

7. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może udzielić innych niż

w punkcie 5 i 6 terminu usunięcia wad.

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu

Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 14 dni, będzie miał prawo usunąć wadę we własnym

zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze środków „zabezpieczenia prawidłowego

wykonania umowy na czas rękojmi i gwarancji” lub poprzez wystawienie faktury obciążającej

Wykonawcę robót, zgodnie z zawartą umową między Zamawiającym, a Wykonawcą.

9. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po dokonaniu

istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy się na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji

ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony

z gwarancji nie mógł korzystać.

10. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich

zgłoszonych wad o których został powiadomiony przez Zamawiającego.

11. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez

Wykonawcę i Zamawiającego (i Użytkownika jeżeli składał zawiadomienie o usterce).

12. Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową zainstalowano urządzenia,

instalacje, systemy itp. co do których producent/dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego

serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym

Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty

w okresie gwarancji.

13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających

z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu umowy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                             WYKONAWCA

.......................................

ZAŁ. NR 7a  do SIWZ

(pieczęć wykonawcy)

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

na potrzeby wykonana zamówienia

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) …………………………….……………..………………………..…… będąc

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m(y),

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 11986 ze zm.., odda Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia niezbędne zasoby1………………………………….……….

……………………………………………………………………………………………………………

(zakres udostępnianych zasobów)

na potrzeby wykonana nw. zamówienia:

Sposób wykorzystania ww. zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia2: …………........……………………………………………………………………………………………

Charakteru stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą3: …………………………………………………………………………………………………………….………

(miejsce i data złożenia oświadczenia)                	(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

__________________________________________________________________________

1.	Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku:

•	zdolność techniczna lub zawodowa,

•	zdolności finansowe lub ekonomiczne.

2.	Np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.

3.	Np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy

…………………………………………….

(podpis)

Załącznik nr  12 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/PODWYKONAWCY

O ZATRUDNIENIU

OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że:

Osoby wykonujące czynności opisane w punkcie 3.10 SIWZ   dot.  postepowania pn: Budowagminnej mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków

| l.p. | Rodzaj wykonywanej czynności | Rodzaj umowy i wymiar etatu | Liczba osób |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | prace ogólnobudowlane |  |  |
| 2 | Prace konstrukcyjno – budowlane, montażowe, |  |  |
| 3 | obsługujące koparkę |  |  |
| 4 | prace ziemne, |  |  |
| 5 | prace instalacyjno – kanalizacyjne, |  |  |
| 6 | prace związane z sieciami i instalacjami elektrycznymi, automatyki i sterowania, |  |  |
| 7 | roboty drogowe |  |  |

(Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy)

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy ................................................................................................

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………, dnia ……………………………….

..............................................................................

Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Załącznik nr 7B do SIWZ

Zamawiający:

Gmina Słupia Konecka

SLUPIA 30A

26-234 SLUPIA

Wykonawca:

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowagminnej mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków „prowadzonego przez, Gminę Słupia Konecka- oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1445).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

(podpis)