Znak sprawy: 4/2023

Słupia, 17.01.2023 r.

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

zwane dalej „zaproszeniem”

na wykonanie zamówienia pn.: **„Wymiana 66 szt. hydrantów zewnętrznych DN80”.**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy   
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych *(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1517, 1812, 1933 i 2185)* na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 – *wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych.*

1. **Zamawiający:**

**Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Słupia Konecka sp. z o.o**.

26-234 Słupia, Słupia 30A

tel.: 694 023 124

e-mail: [zgk@slupiakonecka.pl](mailto:zgk@slupiakonecka.pl)

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**
   1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana 66 szt. hydrantów zewnętrznych DN80. Wykaz miejscowości wraz z działkami, na których wymieniany będzie hydrant naziemny DN80 stanowi *Załącznik nr 3* do zaproszenia.
   2. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

• wykonanie wykopu, demontaż istniejącego hydrantu zewnętrznego wraz z zasuwą   
- zdemontowane hydranty należy złożyć pod adresem Słupia 42 (plac oczyszczalni ścieków);

• montaż zasuwy odcinającej przed hydrantem;

• montaż prostki i stopy kołnierzowej;

• montaż nowego hydrantu zewnętrznego nadziemnego DN80;

• prace porządkowe m.in. roboty ziemne z zagęszczeniem podłoża po zasypaniu wykopu;

• oznakowanie hydrantu znakiem przestrzennym zgodnie zasadami określonymi w Polskich Normach.

Zakres prac opisany powyżej odnosi się do każdego z 66 szt. hydrantów.

Materiały, które będą wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia zapewnia zamawiający (kompletny hydrant, zasuwa hydrantu, stopa kołnierzowa, prostka, sztyca do zasuwy).

* 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren prac od chwili jego przejęcia do chwili podpisania protokołu odbioru oraz zobowiązuje do przestrzegania na terenie prac obowiązujących przepisów BHP i p.poż.
  2. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji jakości wykonanych prac, okres gwarancji liczony jest od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
  3. Warunki na jakich będzie realizowany przedmiot zamówienia zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących *Załącznik nr 1* do zaproszenia.

1. **Termin realizacji zamówienia − 60 dni do dnia zawarcia umowy.**
2. **Warunki udziału w postepowaniu/brak podstaw wykluczenia.**
   1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu   
      na podstawie art. 7 ust. 1ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach   
      w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę”.
   2. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 – w związku z art. 7 ust. 9 – ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

* wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006   
  i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu   
  na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy   
  o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
* wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.   
  *o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu* (Dz. U. z 2022 r. poz. 593   
  z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006   
  i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji   
  w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
* wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia   
  29 września 1994 r. *o rachunkowości* (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,   
  o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej   
  o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.
  1. Wykluczenie, o którym mowa w pkt 4.2, następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.
  2. Zgodnie z art. 7 pkt 5-7 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę – osoby lub podmioty podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego – podlegają karze pieniężnej nakładanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w drodze decyzji administracyjnej do wysokości 20 000 000 zł – przy czym przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.
  3. **W celu wykazania przez wykonawcę braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym oraz braku podstaw wykluczenia zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy   
     o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę, zamawiający wymaga złożenia oświadczenia w formularzu ofertowym.**
  4. Zamówienie nie może być udzielone wykonawcy powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą.
  5. Ocena braku podstaw wykluczenia, dokonana zostanie według zasady „spełnia” – „nie spełnia”,   
     w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach żądanych na ich potwierdzenie przez zamawiającego.
  6. Wykonawca musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu. Niewykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, po wyczerpaniu jednokrotnej czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów, spowoduje, że oferta zostanie odrzucona − nie będzie brana pod uwagę.

1. **Podwykonawstwo.**
   1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
   2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
   3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
   4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy   
      z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
2. **Kryterium wyboru oferty: najniższa cena brutto – znaczenie 100%.**
   1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium cena.
   2. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, a którego cena oferty przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć   
      na realizację zamówienia.
   3. Jeżeli, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty,   
      do złożenia w terminie wyznaczonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy   
      w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

**7. Opis sposobu obliczania ceny:**

7. 1. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym stanowiącym *Załącznik nr 2* do zaproszenia cenę ofertową brutto, kwotę brutto należy podać cyfrowo i słownie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7.2. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia. W cenie należy przewidzieć ewentualne koszty, które mogą wynikać w trakcie realizacji zamówienia, a będą niezbędne do jego prawidłowego wykonania.

7.3. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług   
(Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z poźn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

7.4. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

1. **Miejsce i termin składania ofert:**
   1. Ofertę należy złożyć **w formie pisemnej** w siedzibie zamawiającego do dnia **25.01.2023 r. do godz. 10:00** w sekretariacie Urzędu Gminy Słupia, Słupia 30A 26-234 Słupia, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu lub **drogą elektroniczną w formie plików PDF** na adres: [zgk@slupiakonecka.pl](mailto:zgk@slupiakonecka.pl) **do dnia 25.01.2023 r. do godz. 10.00.**
   2. Oferta otrzymana przez zamawiającego po wyżej wskazanym terminie nie będzie brana pod uwagę.
2. **Opis sposobu przygotowania oferty:** 
   1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
   2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez wykonawcę więcej niż jednej oferty, oferty nie będą brane pod uwagę.
   3. Zamawiający wymaga się, aby oferta była sporządzona na piśmie, w języku polskim, trwałym i czytelnym pismem. Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem przez osobę podpisującą ofertę.
   4. **Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z wykorzystaniem formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do zaproszenia.**
   5. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej.
   6. **Oferta powinna zawierać następujące załączniki:**

* **podpisany formularz ofertowy − złożony w oryginale, zaś w przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną w formie skanu w formacie PDF;**
* **aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wskazać adres strony internatowej gdzie można takowy pozyskać− **w przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną w formie skanu w formacie PDF.**

W przypadku podpisywania dokumentów lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez wystawcę pełnomocnictwa, zaś w przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną w formie skanów w formacie PDF.

* 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

1. **Termin związania ofertą:**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

1. **Informacja o wyniku postępowania:**
   1. Zamawiający informację o wyniku postępowania przekazuje wykonawcom, którzy złożyli oferty.
   2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy   
      w sprawie zamówienia zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

**12. Pozostałe informacje:**

12.1. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez wykonawców roszczeń z tego tytułu.

12.2. Unieważnienie postępowania - nie złożono żadnej oferty.

1. **Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania oraz zawarcia i realizacji umowy jest Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Słupia Konecka sp. z o.o.;
2. jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu: [zgk@slupiakonecka.pl](mailto:zgk@slupiakonecka.pl);
3. dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych;
5. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującą w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Gminy Słupia Konecka sp. z o.o. instrukcją kancelaryjną;
6. osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym postępowaniem, zawarciem oraz realizacją umowy ma prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych;
7. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
8. osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
9. w przypadku, gdy przed zawarciem umowy zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO wpływa na zmianę treści złożonej oferty, w sposób mający lub mogący mieć wpływ na wynik postępowania, zamawiający odrzuca ofertę zawierającą dane osobowe, których przetwarzanie ma zostać ograniczone;
10. dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu);
11. podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi rozpatrzenie złożonej oferty;

W przypadku przekazywania Zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, o których mowa w art. 14 RODO, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

***Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej   
Gminy Słupia Konecka sp. z o.o.***

***Paweł Lorek***

**Załączniki do zaproszenia:**

*Załącznik nr 1 – Projektowane postanowienia umowy;*

*Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy;*

*Załącznik nr 3 – Wykaz miejscowości wraz z działkami, na których wymieniany będzie hydrant naziemny DN80.*

Załącznik nr 1 do zaproszenia

**Projektowane postanowienia umowy**

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert, została zawarta umowa o następującej treści:

1. Przedmiotem umowy jest wymiana 66 szt. hydrantów zewnętrznych DN80.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu umowy obejmują:
   * wykonanie wykopu, demontaż istniejącego hydrantu zewnętrznego wraz z zasuwą   
     - zdemontowane hydranty należy złożyć pod adresem Słupia 42 (plac oczyszczalni ścieków);
   * montaż zasuwy odcinającej przed hydrantem;
   * montaż prostki i stopy kołnierzowej;
   * montaż nowego hydrantu zewnętrznego nadziemnego DN80;
   * prace porządkowe m.in. roboty ziemne z zagęszczeniem podłoża po zasypaniu wykopu;
   * oznakowanie hydrantu znakiem przestrzennym zgodnie zasadami określonymi w Polskich Normach.

Zakres prac opisany powyżej odnosi się do każdego z 66 szt. hydrantów.

1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z miejscami, w których mają być wykonane prace i nie wnosi   
   w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
2. Termin realizacji przedmiotu umowy: **60 dni do dnia zawarcia umowy.**
3. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się z dniem podpisania umowy.
   * + 1. Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności:
   1. terminowe i należyte wykonywanie przedmiotu umowy, w szczególności zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, normami obowiązującymi na wykonanie zleconych prac, zaleceniami producenta;
   2. prowadzenie prac w uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy ze strony zamawiającego, o których mowa w § 10 umowy,
   3. utrzymywanie porządku na terenie prac w trakcie prowadzenia prac objętych przedmiotem umowy,
   4. stosowanie się do zasad BHP i ppoż. na terenie prac.
4. Do obowiązków zamawiającego należy:
5. protokolarne przekazanie terenu prac w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy,
6. odebranie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, zgodnie z § 5 ust. 2 umowy,
7. terminowa zapłata należności za należycie wykonany i odebrany przedmiot umowy,
8. umożliwienie wykonawcy wstępu na teren prac w celu realizacji przedmiotu umowy,
9. nadzór osób wskazanych w § 10, nad realizacją prac stanowiących przedmiot umowy.
10. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie brutto w wysokości **……………..**(słownie złotych: ……………… złotych) w tym VAT …………% w kwocie: ……………… zł.
11. Podstawą wystawienia faktury VAT i zapłaty wynagrodzenia jest protokół odbioru przedmiotu umowy, podpisany bez zastrzeżeń przez zamawiającego.
12. Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. W związku z tym, wyklucza się jakiekolwiek roszczenia wykonawcy związane   
    z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmującym wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, zgodnie   
    z opisem przedmiotu umowy oraz złożoną przez wykonawcę ofertą, nawet, jeśli koszty te nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej umowy. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków technicznych związanych z realizacją umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.
13. Wykonawca wystawi fakturę na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Słupia Konecka   
    sp. z o.o.,Słupia 30A**,** 26-234 Słupia.
14. Płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez wykonawcę rachunek, w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby zamawiającego.
15. Za termin dokonania zapłaty strony ustalają datę obciążenia rachunku zamawiającego.

**§ 4a[[1]](#footnote-2)**

* + - 1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
      2. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata za odszkodowanie), a także za świadczenia zwolnione   
         z VAT, opodatkowane stawką 0%.
      3. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia   
         29 sierpnia 1997 r. − Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT.
      4. Jednocześnie wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, jest rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (biała lista podatników VAT).
      5. W przypadku braku możliwości dokonania zapłaty przez zamawiającego z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, w szczególności w przypadku złożenia przez wykonawcę nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności do czasu wskazania przez wykonawcę rachunku, o którym mowa w ust. 3.

1. Przeprowadzenie odbioru przedmiotu umowy będzie dokonane komisyjnie przynajmniej z udziałem osób wymienionych w § 10 umowy, po wykonaniu całości prac wchodzących w zakres umowy. Z czynności zostanie sporządzony protokół odbioru przedmiotu umowy.
2. Odbiór nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę wykonania prac. Termin na przystąpienie do czynności odbioru będzie liczony od daty otrzymania zgłoszenia przez zamawiającego.
3. W przypadku, gdy przy odbiorze zostaną stwierdzone wady, które uniemożliwiają korzystanie   
   z przedmiotu umowy, wykonawca usunie stwierdzone wady w terminie 3 dni roboczych od daty sporządzenia protokołu zawierającego przyczyny odmowy odbioru przedmiotu umowy.
4. Procedura czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie powtórzona i potwierdzona nowym protokołem odbioru przedmiotu umowy.
5. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji jakości wykonanych prac, okres gwarancji liczony jest od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w §5.
6. Zgłoszenie stwierdzonych usterek lub wad dokonywać będą uprawnione przez zamawiającego osoby, poprzez ich przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail wykonawcy.
7. Za przyjęcie przez wykonawcę zgłoszenia usterki lub wady, uznany będzie fakt jego wysłania przez zamawiającego na adres e-mail wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia zgłoszonych usterek lub wad w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia.
9. Usunięcie zgłoszonych usterek lub wad zostanie potwierdzone protokołem. Termin gwarancji udzielonej przez wykonawcę liczony będzie od nowa od dnia protokolarnego usunięcia zgłoszonych usterek lub wad.
10. W przypadku, jeżeli wykonawca nie przystąpi do usunięcia usterek lub wad w terminie do 3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia, zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych,   
    z zastrzeżeniem, że jeżeli opóźnienie wykonawcy będzie dłuższe niż 5 dni roboczych, zamawiający będzie miał prawo do zlecenia usunięcia usterek lub wad podmiotowi trzeciemu i obciążenie kosztami naprawy wykonawcę.
11. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji zamawiający może żądać odszkodowania za wszelkie szkody powstałe w wyniku zaistnienia usterki lub wady w zakresie wykonanych prac.
12. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:
13. w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku odstąpienia   
    od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;
14. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy − z przyczyn leżących po stronie wykonawcy   
    − w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od upływu terminu wykonania przedmiotu umowy, wskazanego w § 2 ust. 1,
15. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usuniecie wad   
    stwierdzonych przy odbiorze lub usuniecie wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji   
    w wysokości 1% ceny brutto określonej w § 4 ust. 1,
16. Zamawiający zapłaci wykonawcy w przypadku:
    1. nieterminowej zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy odsetki ustawowe za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 5 umowy;
    2. odstąpienia przez wykonawcę od umowy z wyłącznej winy zamawiającego, karę umowną   
       w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio   
    z faktury wykonawcy.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych powyżej kar umownych na zasadach ogólnych.
19. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jaką zamawiający może nałożyć na wykonawcę nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.
20. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności w przypadku zwłoki   
    w rozpoczęciu lub realizacji przedmiotu umowy skutkującej niemożnością jego wykonania w terminie umownym. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości   
    o powyższych okolicznościach, składając wykonawcy pisemne oświadczenie.
21. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, składając wykonawcy pisemne oświadczenie.
22. Z chwilą otrzymania zawiadomienia od zamawiającego o odstąpieniu od umowy, wykonawca winien wstrzymać wykonywanie prac oraz zabezpieczyć to, co do tej pory zdołał wykonać.
23. Z tytułu odstąpienia od umowy wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia. Zakres tych prac zostanie ustalony protokolarnie przez osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy.

**§ 9**

1. Treść umowy jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach   
   o dostępie do informacji publicznej.
2. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, że dotyczące go dane, w tym dane osobowe (imię i nazwisko/nazwa), data umowy, jej przedmiot, numer, data obowiązywania oraz szacowana wartość wynagrodzenia, mogą zostać udostępnione osobom trzecim w przypadku obowiązku zamawiającego udzielenia informacji publicznej.

**§ 10**

1. Przedstawicielem ze strony zamawiającego upoważnionym do dokonywania czynności związanych   
   z realizacją umowy jest …………………………………………., a w przypadku jego nieobecności osoba go zastępująca.
2. Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację umowy: ..............................
3. Zmiana przez jedną ze stron umowy osób wskazanych w ust. 1 i ust. 2 nie jest uważana za zmianę treści umowy i następować będzie za pisemnym powiadomieniem drugiej strony.

**§ 11**

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Przeniesienie przez strony umowy na osoby trzecie praw lub obowiązków wynikających z umowy wymaga pisemnej zgody drugiej strony zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
6. Załączniki dołączone do umowy stanowią jej integralną część.

Załączniki:

* + - 1. Oferta wykonawcy;
      2. Wykaz miejscowości wraz z działkami, na których wymieniany będzie hydrant naziemny DN80.

Załącznik nr 2 do zaproszenia

**Zamawiający:**

**Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Słupia Konecka sp. z o.o.**

**Słupia 30A, 26-234 Słupia**

**Wykonawca:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| NIP *(jeżeli dotyczy)* |  |
| REGON *(jeżeli dotyczy)* |  |
| Adres poczty elektronicznej |  |
| Numer telefonu |  |
| Numer faksu |  |

**FORMULARZ OFERTOWY**

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty, którego przedmiotem zamówienia jest **wymiana   
66 szt. hydrantów zewnętrznych DN80,** składam/y ofertę na poniższych warunkach:

1. **Cena oferty:**

cena (brutto):……………… zł

(słownie złotych: …………………………………………………………………….……..…),

w tym podatek VAT …………% w kwocie: ……………… zł.

1. **Oświadczam/my, że:**

* zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert (w tym z projektowanymi postanowieniami umowy) oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmujemy warunki określone w zaproszeniu do składania ofert;
* oferowana cena obejmuje wszystkie konieczne składniki do realizacji przedmiotu zamówienia;
* zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
* posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności, posiadam/my wiedzę   
  i doświadczenie, dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami   
  zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej   
  i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia,
* w przypadku wybrania przez zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w zaproszeniu do składania ofert oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego;
* nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z zamawiającym;
* **wybór oferty:**

**nie będzie / będzie**\*prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć,

**Wykonawca wypełnia w przypadku powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego | wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku | stawka podatku od towarów  i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie |
|  |  |  |
|  |  |  |

UWAGA:

W przypadku, braku zaznaczenia przez wykonawcę, zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego.

* **zamówienie:**

1. wykonamy samodzielnie\*
2. zamierzamy powierzyć następującemu podwykonawcy/-om\* ………………………………..

(*wskazać firmę podwykonawcy/-ów o ile znana lub wpisać „NIE DOTYCZY” w przypadku braku podwykonawców na etapie składania oferty*)

1. następujące części zamówienia wykona podwykonawca: ………………………………………

(*należy wskazać zakres zamówień przewidzianych do wykonania przez podwykonawców lub wpisać „NIE DOTYCZY” w przypadku braku podwykonawców na etapie składania oferty*)

UWAGA:

W przypadku, braku zaznaczenia przez wykonawcę, zamawiający przyjmie, że wykonawca nie przewiduje podwykonawstwa.

* oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy   
  o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
* wypełniliśmy/nie wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy   
  w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;
* uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

\**niepotrzebne skreślić*

|  |
| --- |
| ……………………………………… |
| Podpis (podpisy) osób uprawnionych  do reprezentowania wykonawcy |

Załącznik nr 3 do zaproszenia

**Wykaz miejscowości wraz z działkami, na których wymieniany będzie hydrant naziemny DN80:**

**66 hydrantów**

Mnin **856/2; 1007/1; 826; 368**

Mnin Przymusów **124; 164;**

Hucisko **178; 267/1**

Czerwona Wola **536; 559/2**

Czerwona Wola Kolonia **662/1; 14,**

Słupia Podwole **584; 556/3,**

Słupia Bukowie **54; 22; 1;**

Słupia Gabrielów **793;**

Słupia **629; 632; 634**

Pilczyca **1037; 88; 657;**

Ruda Pilczycka **55; 68; 18;**

Piaski **590;**

Zaostrów **758; 476;**

Rytlów **191/4; 83/1; 321/1; 316/2**

Skąpe **334;** **420;**

Budzisław **1716/1; 1908/1**

Wólka Mogielnica **938; 739/4;**

Wólka **689; 572;**

Pijanów Kolonia **388/1; 476; 277/1; 142/1;**

Pijanów **522/2; 511;**

Słomiana **654; 684; 678;**

Biały Ług **206/1; 199;**

Radwanów Kolonia **238/2; 193; 475/1; 88; 98;**

Olszówka **298; 288;**

1. Dotyczy wyłącznie czynnych podatników VAT. [↑](#footnote-ref-2)